| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: субъект Российской Федерации Нижегородская область, муниципальное образование городской округ город Арзамас Нижегородской области, населенный пункт г. Арзамас, N кадастрового квартала: 52:40:0202008, в целях исполнения муниципального контракта от "17" сентября 2019 г. N147-19-А-ЭЛ-СМП-2 в период с "17" сентября 2019 г. по "23" декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области Адрес 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 10 Адрес электронной почты arz-kio@goradm.arz.nnov.ru Номер контактного телефона 8(83147)75705 Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры: Фамилия, имя, отчество Голованова Алена Александровна Адрес 603073, Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 56, кв. 48 Адрес электронной почты alena.lex05@rambler.ru Номер контактного телефона +79200078595 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 52-10-18 дата выдачи 28.10.2010 Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» Фамилия, имя, отчество Шабанов Евгений Владимирович Адрес 603142, Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3, корп. 1, кв. 211 Адрес электронной почты zheka1976@inbox.ru Номер контактного телефона +79200078380 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 52-10-76 дата выдачи 06.12.2010 Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО «Новая-9» ИНН 5245026774 График выполнения комплексных кадастровых работ |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| с 17.09.2019 по 01.11.2019 | Нижегородская область, г. Арзамас | Подготовительные работы: 1.Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 2. Формирование согласительной комиссии, 3. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах на объекты недвижимости, обследование, обмер и координирование объектов недвижимости |
| С 02.11.2019 г. по 20.12.2019 | Нижегородская область, г. Арзамас | 1.Разработка проекта карты-плана территории. 2. Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседания согласительной комиссии . 3. Утверждение Заказчиком комплексных кадастровых работ карты-плана территории |
| 23.12.2019 | Нижегородская область, г. Арзамас | Предоставление карты-плана территории в орган регистрации прав |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 607631, Нижегородская область, Богородский район, с. Шапкино, ул. Новая, д. 9, ООО «Новая-9» Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |